广西银行学校新校区二期工程（B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、A-2培训中心、B-2图书馆、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼）预算编制、全过程跟踪审计及结算服务

招标文件

项目编号：GXZC2017-G3-13788-GXYL

招 标 人：广西银行学校（广西金融职业技术学院）

招标代理机构：广西云龙招标集团有限公司

（GXYLG20174105-Q）

时    间：2017年12月

广西云龙招标集团有限公司

广西银行学校新校区二期工程（B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、A-2培训中心、B-2图书馆、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼）预算编制、全过程跟踪审计及结算服务（GXZC2017-G3-13788-GXYL）

招标公告

广西云龙招标集团有限公司受广西银行学校（广西金融职业技术学院）委托，现就广西银行学校新校区二期工程预算编制、全过程跟踪审计及结算服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

1．项目概况与招标范围

项目名称：广西银行学校新校区二期工程（B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、A-2培训中心、B-2图书馆、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼）预算编制、全过程跟踪审计及结算服务

项目编号：GXZC2017-G3-13788-GXYL

资金来源：自筹

建设地点： 南宁市大学西路168号（市委党校西侧）

工程概况：二期工程包括B-1-3、B-1-4教学楼二栋， B-2图书馆一栋， A-2培训中心楼一栋， C-1-2、E-1-1学生宿舍二栋，E-2后勤服务楼一栋，建筑面积约8.76万平方米。

建筑安装工程费：约2.5亿元；工程施工工期：1080日历天

采购预算：A分标为37.6万元，B分标为167万元

招标范围：

A分标：工程预算编制（工程量清单计价法，包括招标工程量清单及招标控制价编制），具体详见招标文件。

B分标：对项目建设全过程进行跟踪审计服务，项目从施工到竣工结算各阶段各环节工程造价进行全过程监督、控制及审计，及结算审核服务，包括本工程相配套的附属工程，如道路、水电管网、景观绿化等等工程造价的预算编制、跟踪审计及结算审核，具体详见招标文件。

服务期：

A分标：自签订合同之日起至递交招标控制价成果文件为止。

B分标：自签订合同之日起至项目全部竣工结算审核完成并提交审核报告等成果文件为止。

质量要求：均为符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求。

2．投标人资格要求（均适用）

（1）具备独立法人资格，并且具备工程造价咨询甲级资质证书，拟委派的项目负责人同时具备国家注册造价师资格和工程类专业高级工程师或以上职称。

（2）不接受联合投标体投标，中标后不允许转包、分包。

注：投标人可以同时参加多个分标的投标，但只能中1个分标，已在前面分标中标1个分标的投标人不再参加后续分标的中标候选人推荐。中标候选人推荐按A→B顺序。

3．招标文件的获取

获取招标文件要求：授权委托人携带授权书原件、授权委托人身份证正反面复印件、营业执照复印件（要求清晰反映经营范围），以上资料属复印件的需加盖投标人原色公章。所提交资料合格后方可购买招标文件。

发售时间：自本公告发布之时起至2017年12月22日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天上午8时00分到12时00分，下午2时30分到6时00分(双休日和法定节假日不办理业务)到广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼A座广西云龙招标集团有限公司购买招标文件。

售价：每套 300元，售后不退。不提供电子标书，如需邮寄另加邮费50元(未提供邮费的不代办邮寄)。

4．投标文件的递交

投标文件递交的截止时间：2018年1月8日上午9时00分（凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理）。

投标文件递交地点：广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座广西云龙招标集团有限公司

5．发布公告的媒介

本次招标公告同时在www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标集团有限公司）、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），www.gxcz.gov.cn（广西政府采购网）上发布。

6．联系方式

招 标 人：广西银行学校（广西金融职业技术学院）

地    址： 南宁市大学东路91号

联 系 人： 伍老师

电    话： 0771-3279611

招标代理机构：广西云龙招标集团有限公司

地    址：南宁市新民路34-18号中明大厦7楼

联 系 人：余晖、陆重言

电    话：0771-2618199

传    真：0771-2808596

7、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

广西云龙招标集团有限公司

2017年12月15日
目     录

第一章	投标须知	7

投标须知前附表	8

1、工程说明	12

2、资金情况	12

3、投标费用	12

4、招标文件的组成	12

5、招标文件的解释	13

6、招标文件的修改	13

7、投标报价	13

8、投标文件的语言	14

9、投标文件的组成	14

10、投标有效期	16

11、投标保证金	16

12、投标预备	17

13、投标文件的份数和签署	17

14、投标截止期	18

15、投标文件的密封、装订、标志与提交	18

16、投标文件的修改与撤回	19

17、开标	19

18、评标内容的保密	20

19、投标文件计算错误的修正	20

20、投标人资格审查	21

21、投标文件的评价与比较	21

22、评标细则	22

23、中标公告	22

24、中标通知书	23

25.招标代理服务费	23

26、合同签订	23

27、履约担保	23

28、解释权	24

第二章	合同格式	25

第三章	本项目招标要求及技术规范	42

第四章	投标文件格式	45

一、资格审查部分	45

二、商务标	45

三、技术标	45

第五章	评标细则及评分办法	62

第一章 投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称 | 广西银行学校新校区二期工程（B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、A-2培训中心、B-2图书馆、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼）预算编制、全过程跟踪审计及结算服务 |
|  | 1.1 | 建设地点 | 详见招标公告。 |
|  | 1.1 | 建设规模 | 详见招标公告。 |
|  | 1.1 | 计划总投资 | 建筑安装工程费： 约2.5亿元 |
|  | 1.1 | 质量标准 | 符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求。 |
|  | 1.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
|  | 1.1 | 服务期 | A分标：自签订合同之日起至递交招标控制价成果文件为止。 B分标：自签订合同之日起至项目全部竣工结算审核完成并提交审核报告等成果文件为止。 |
|  | 1.3 | 投标人资格要求 | 具备独立法人资格，并且具备工程造价咨询甲级资质证书，拟委派的项目负责人同时具备国家注册造价师资格和工程类专业高级工程师或以上职称。 注：投标人可以同时参加多个分标的投标，但只能中1个分标，已在前面分标中标1个分标的投标人不再参加后续分标的中标候选人推荐。中标候选人推荐按A→B顺序。 |
|  | 7.1 | 投标报价 | 1、投标报价为费率报价。由投标人考虑各方面因素、风险，根据市场信息，自行决定； 2、投标报价有效的费率报价范围： A分标： （1）工程量清单及招标控制价编制按招标控制价的费率报价：有效的费率报价范围：投标人报价费率≤0.2%。 B分标： （1）过程跟踪审核咨询服务费按工程送审造价的费率报价，有效的费率报价范围：投标人报价费率≤0.25%。 （2）工程结算审核服务费计算式一：按工程送审总造价的0.15%计取。 （3）工程结算审核服务费计算式二：按工程结算净审减额（送审造价-审定结果）的费率报价，有效的费率报价范围：投标人报价费率≤5%。 工程结算审核服务费=计算式一+计算式二。 3、投标人的投标报价超出有效的费率报价范围的，其投标文件作无效标处理。 4、为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受投标人的恶意低价的竞争。如果投标人的报价低于采购预算价（有效报价范围上限）的90%（不含90%）以下的，投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料： ①税务部门开具的拟派项目组达到依法缴纳个人所得税收入额度的人员《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》； ②2014年度～2016年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件，成立时间迟于2014年11月30日但早于2016年11月30日的投标人按实际提供相应年度审计报告，2016年11月30日后成立的企业按实际提供月度财务报表并加盖投标人单位公章（原件现场核查）； ③提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2016年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于3个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（原件现场核查）； 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 10.1 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 11 | 投标保证金 | 投标保证金：A分标：人民币3500元 ； B分标：人民币15000元 投标保证金递交方式：转账或电汇形式。投标保证金必须从投标人基本银行账户转出并于投标截止日前到达指定银行账户 账户名称：广西云龙招标集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行） 银行账号：623660979180 开户行行号：104611010017 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 12.1 | 现场勘察 | 由投标人自行、或联系业主进行实地现场踏勘。 |
|  | 13.1 | 投标文件份数 | 壹 份正本， 肆 份副本 |
|  | 14.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：广西云龙招标集团有限公司 地点：南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座广西云龙招标集团有限公司 时间：北京时间2018年1月8日上午9时00分 注：不同分标的投标文件分别递交。 |
|  | 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 22 | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 25 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按固定值A分标5000元 B分标15000元 收取，由中标人在领取中标通知书前，一次性向招标代理机构支付。 招标代理机构银行账户： 账户名称：广西云龙招标集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行南宁市邕州支行） 银行账号：623660979180 开户行行号：104611010017 |
|  | 28 | 履约保证金 | 履约保证金金额：每个分标壹万元整，足额交纳。 履约保证金形式：由中标人在签订合同前直接存入招标人账户。 |
|  |  | 联系人 | 建设单位联系人：伍老师 电话：0771-3279611 采购代理机构联系人：余晖 电话：0771-2618199 |
|  |  | 公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 采购预算 | 本项目采购预算为： A分标：34.1万元。 B分标：167万元。 采购预算以2.5亿元为基数，按桂价费【2013】88号文规定标准计算，再下浮20%后得出。 |

1、工程说明

1.1 工程综合说明：见“投标须知前附表”。

1.2 上述招标项目按照有关法律、法规、和规章，现通过公开招标来择优选定咨询单位。

1.3 本项目资质要求：见“投标须知前附表”。

2、资金情况

2.1  资金来源：财政投入、业主自筹

2.2  资金到位及落实情况： 已落实。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、招标文件的组成

4.1 本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充通知、资料和第12条所述的招标补遗文件。

招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知

第二章  合同格式

- 技术规范

第四章  投标文件格式

第五章  评标细则

4.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5、招标文件的解释

投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应于获取招标文件后 五 日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止日期前，招标人可以补充通知的方式对招标文件进行修改，这种修改可能是招标人作出的也可能是为了解答投标人要求澄清的问题。

6.2 补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

6.3 为了使投标人有充足的时间对招标文件全部做出响应，并编出有质量的投标文件，招标人必须在投标截止十五日前，将补充通知以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。

6.4 如果招标文件原定的编制投标文件的时间没有考虑因招标文件修改而引起投标文件修改所必须的时间，招标单位可酌情延长提交投标文件的截止日期。

7、投标报价

7.1本项目投标报价采用费率报价，该价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

7.2投标报价有效的费率报价范围：

A分标：

（1）工程量清单及招标控制价编制按招标控制价的费率报价：有效的费率报价范围：投标人报价费率≤0.2%。

B分标：

（1）过程跟踪审核咨询服务费按工程送审造价的费率报价，有效的费率报价范围：投标人报价费率≤0.25%。

（2）工程结算审核服务费计算式一：按工程送审总造价的0.15%计取。

（3）工程结算审核服务费计算式二：按工程结算净审减额（送审造价-审定结果）的费率报价，有效的费率报价范围：投标人报价费率≤5%。

工程结算审核服务费=计算式一+计算式二。

7.3为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受投标人的恶意低价的竞争。如果投标人的报价低于采购预算价（有效报价范围上限）的90%（不含90%）以下的，投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：

①税务部门开具的拟派项目组达到依法缴纳个人所得税收入额度的人员《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；

②2014年度～2016年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件，成立时间迟于2014年11月30日但早于2016年11月30日的投标人按实际提供相应年度审计报告，2016年11月30日后成立的企业按实际提供月度财务报表并加盖投标人单位公章（原件现场核查）；

③提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2016年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于3个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（原件现场核查）；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.4投标报价在合同履行期内保持不变。

7.5投标报价含税价，相关应缴税费由中标人自行承担，并向招标人开具增值税发票。

7.6如果因投标人原因引起的报价失误，同时又被评标委员会所接受的，其后果由投标人自负。

7.7投标货币

投标文件报价币种为人民币。

8、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9、投标文件的组成

9.1投标文件由投标人资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成。

9.2 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明；

（2）法定代表人身份证明（原件）；

（3）投标文件签署授权委托书（原件）；

（4）受委托人身份证正反面复印件；

（5）营业执照副本复印件（原件备查）；

（6）企业资质证书复印件（原件备查）；

（7）投标保证金到账证明的复印件（或转账底单复印件）、基本账户开户许可证复印件（原件备查）；

（8）拟委派的项目负责人注册造价师证书、高级工程师职称证书复印件（原件备查）复印件；

（9）2017年1月至投标截止日期间投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；新成立的企业按实际情况提供。

（10）投标人2016年财务第三方审计报告复印件，（因成立时间不足无法提供的企业不用提供)，原件备查；

（11）2017年1月至投标截止日期间投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。新成立的企业按实际情况提供。

以上内容均必须提供，否则按无效投标处理。

9.3商务部分主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标报价表；

（3）拟派项目负责人简介；

（4）拟投入本项目实施人员一览表、实施人员的毕业证、职称证、注册证复印件；

（5）2014年1月1日至今工程量清单及招标控制价编制项目情况表。（适用A分标）2014年1月1日至今跟踪审计或结算审计工程项目情况表。（适用B分标）

以上（1）-（4）项内容必须提供，否则按无效投标处理。

9.4 技术部分主要包括下列内容：

（1）服务工作方案。

（2）投标人需要说明的其他文件和说明。

（3）对造价咨询成果质量的承诺函。即：造价咨询成果误差控制在百分之五以内，超过允许误差范围相应扣减服务费。

以上（1）（3）项内容必须提供，否则按无效投标处理。

10、投标有效期

10.1投标文件在本须知前附表规定的投标截止日期之后的 六十 天（日历天）内有效。

10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知的第11条的规定仍然适用。

11、投标保证金

11.1投标人应按投标须知前附表的规定提交投标保证金，此投标保证金收据是投标文件的一个组成部分。

11.2投标人选择交纳投标保证金的方式为“投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户转出并在转账单上加盖投标人原色公章，否则作无效投标处理”。

11.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件要求而拒绝。

11.4 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

11.5 如投标人有下列情况之一的，将被没收投标保证金：

11.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

11.5.2 中标人未能在法规规定期限内签署合同协议或未按招标文件规定足额提交履约保证金的；

11.5.3投标人拒绝按须知第19条规定修正报价。

12、投标预备

12.1 踏勘现场

12.1.1投标须知前附表的规定由投标人自行、或联系业主进行实地现场踏勘。投标人自行决定是否对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

12.1.2投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.2 投标答疑

12.2.1 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标截止日期十天前，以书面形式送达招标人处。如果投标人在规定的时间内提出的问题在招标补遗文件中未得到书面解答的，应立即以书面形式报告采购人或招标代理机构，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2招标补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标人书面提出而产生的对本须知4.1款中所列招标文件的修改，由招标人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。

13、投标文件的份数和签署

13.1  投标人按投标须知前附表的规定，编制投标文件“正本”和投标文件“副本”份数，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投多个分标的，不同分标投标文件分别装订和递交。

13.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。

13.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。

14、投标截止期

14.1 投标截止时间：见投标须知前附表。

14.2 招标人可按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件提交截止时间。

15、投标文件的密封、装订、标志与提交

15.1投标文件装订要求：资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订。

15.2投标文件“资格审查部分”单独密封在一个包封内，并在包封上写明“投标文件资格审查部分”字样。投标文件“商务部分”和“技术部分”分别密封在两个内层包封内（包封上分别写明“投标文件商务部分”、“投标文件技术部分”字样），再密封在同一个外层密封袋中。

15.3 在内层和外层投标文件袋上均应注明：

（1）项目编号；

（2）项目名称；

（3）投标人名称；

（4）投标人法定代表人姓名或委托代理人姓名；

（5）     年    月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

15.4 如果投标文件没有按上述规定密封、装订并加写标志，招标代理机构有权拒绝接收其投标文件。已经接收的投标文件并不应视为其密封完整性完全符合招标文件要求。

15.5 所有投标文件的内、外层密封袋的封贴处必须密封后签字（投标人法定代表人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖投标人单位公章。

15.6在投标须知前附表规定的投标截止时间前，投标人将投标文件送到投标须知前附表规定的地点，由广西云龙招标集团有限公司工作人员签收。凡在本须知第14条规定的投标截止时间以后逾期送达的投标文件将被作为无效的投标文件拒收。若遇到投标过多造成部分投标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，招标采购单位将按规定在投标截止时间关闭大门，禁止迟到的投标人进入递交投标文件，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的开标场所的时间为准。

16、投标文件的修改与撤回

16.1 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改其投标文件的通知。在投标文件提交截止时间以后，不能更改投标文件。

16.2 投标人的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和递交（在内封包上标明“修改”字样）。

17、开标

17.1招标人将按投标须知前附表所述时间、地点举行开标会议，不按规定出席开标会的投标人其投标文件作无效投标处理。

17.2 开标会议在监督人员监督下进行，由招标人组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

17.3 开标会议程序

- 主持人宣布开标会议开始；

- 介绍参加开标会议的人员名单；

- 招标代理机构和监标人员一同检验参加投标会的各投标单位法定代表人或其授权委托代理人的资格证件原件[法定代表人出席须携带组织机构代码证（或三证合一营业执照）及法人代表身份证、投标保证金递交凭证；受委托代理人出席须携带授权委托书和代理人身份证、投标保证金递交凭证]，同时检验各投标人是否按要求已缴纳投标保证金。对无资格证件、证件不齐或无法提供投标保证金递交凭证的投标文件将不予启封并退回其投标文件；

- 各投标人的代表检验各投标文件密封的完整性；

- 招标代理机构工作人员启封投标文件，对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封；

- 招标人代表和监标人员一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件有关规定，是否完整，并宣读核查结果；

- 唱标。主持人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、服务期、质量以及招标人认为有必要宣读的内容。唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后顺序进行；

- 主持人宣布评标期间的有关事项；

- 主持人宣布开标会议结束。

17.4招标代理机构工作人员将有效投标文件送评标委员会评审。

18、评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

18.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

19、投标文件计算错误的修正

19.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标保证金。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各分项的合价累计不等于总价时，应以各分项合价累计数为准，修正总价。

19.2不在有效报价费率范围的报价，其投标视为无效。

20、投标人资格审查

资格后审，只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见本须知第9.2条所列内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

21、投标文件的评价与比较

21.1对投标文件进行符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝。并且不允许通过修正或返销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.2投标文件出现下列情况之一视为无效投标：

21.2.1投标人的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的；

21.2.2投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

21.2.3本须知第9条规定的投标文件有关内容未按本须知第13条规定加盖投标人公章、未经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖印鉴章的；

21.2.4由委托代理人签字或盖印鉴章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.2.5投标人未按招标文件第11条的要求足额提供投标保证金的；

21.2.6投标文件的关键内容字迹模糊、辩认不清的；

21.2.7不按本须知第9条内容提供资料的；

21.2.8投标文件内容不真实；

21.2.9投标文件附有招标人不能接受的条件的；

21.2.10投标文件未实质上响应招标文件的要求；

21.3投标人不能存在下列情形之一，否则，视为无效投标：

21.3.1企业处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产状态；

21.3.2在近三年内有骗取中标或严重违约行为的企业；

21.3.3投标人出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3.4不具备法人资格的分支机构或专业单位；

21.3.5投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本项目提交一个以上的投标文件的；

21.3.6投标人的投标报价不在有效报价费率范围内的；

21.3.7为本工程提供招标代理服务的；

21.3.8为本工程的监理人；

21.3.9为本工程的总承包单位或施工单位；

21.3.10与本工程的监理人或总承包单位或施工单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

21.3.11与本工程的监理人或总承包单位或施工单位或招标代理机构相互控股或参股的；

21.3.12与本工程的监理人或总承包单位或施工单位或招标代理机构相互任职或工作的。

22、评标细则

详见第五章评分细则

23、中标公告

23.1中标单位确定后，招标人将在招标公告发布的媒体发布中标公告。

23.2投标人如对评标结果有异议，可以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向招标人投诉。

23.4投标人应接受招标人享有自主的综合评分权利，且从未承诺报价最低或资质最优的投标人必然中标。除非招标人自愿，招标人无义务向任何落选人作出解释或提供评审依据的证明。

24、中标通知书

24.1在发布中标公告的同时，向中标单位发出书面中标通知书。

24.2中标通知书为合同的组成部分。

25.招标代理服务费

25.1招标代理服务费：见投标须知前附表。由中标人在领取中标通知书前，必须向广西云龙招标集团有限公司一次付清招标代理服务费，否则，将视之为违约，取消该中标决定并没收中标人这次参加投标的全部投标保证金。

26、合同签订

26.1中标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点由法定代表人或授权代表前往与招标人签订合同。如中标人不按规定签订合同，则招标人可以与排名在中标人之后的中标候选人依次递补签订合同或重新组织招标。

26.2合同签订必须按《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由招标人负责。

26.3如果投标人不按本须知第26.1条的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

26.4凡参加投标的投标人，均视为接受合同条款，投标人不得提出修改合同条款，否则招标人有权取消该投标人的中标资格。

27、履约担保

在收到中标通知书后，由中标人在签订合同前按投标须知前附表的规定提交履约保证金，否则，招标人将取消其中标资格。履约保证金在履约完毕后15个工作日内，招标人将如数（无息）退回。

28、解释权

本招标文件是根据相关法律法规编制，解释权为招标人或招标代理机构。

第二章  合同格式

GF—2015—0212

合同编号：_________

建设工程造价咨询合同
（示范文本）

制定

住 房 和 城 乡 建 设 部

第一部分　协议书

委托人（全称）：广西银行学校（广西金融职业技术学院）

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
     1.工程名称：

2.工程地点：                                           。

3.工程规模：                                    		 。

4.投资金额：                                    		。

5.资金来源：                                        	。

6.建设工期或周期：                                    	。

7.其他：                                        		。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：_______________________________。

服务范围及工作内容详见附录A、招标需求。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：____________________________。

五、酬金或计取方式

1. 合同费率：

A分标：工程量清单及招标控制价编制的费率为   %。

B分标：跟踪审计的费率为   %，工程结算总造价的费率为0.15%、工程结算净审减额的费率为    %。

2.计取方式：

A分标：

（1）工程量清单及招标控制价编制费＝审定的招标控制价×中标费率，在招标控制价审定并经委托人书面确认后15天内一次性付清。

B分标：

（1）跟踪审计费：委托人按季度支付审计费，每季度审计费=该季度合同内的审定工程总造价×中标费率×80%+合同外的审定工程总造价×中标费率×60%。

（2）剩余跟踪审计费在最终工程结算审核完并并经委托人书面确认后15天内支付。

（3）工程结算审核服务费计算式一：按工程送审总造价的0.15%计取。

（4）工程结算审核服务费计算式二：按工程结算净审减额（送审造价-审定结果）×中标费率计取。

工程结算审核服务费=计算式一+计算式二。服务费在咨询人递交成果文件并经委托人书面确认后15天内一次性付清。

酬金或计取方式详见附录A。

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。

2.订立地点：________________________________。

九、合同生效

本合同自___________________________________________________生效。

十、合同份数

本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。

委 托 人：___________（盖章）       咨 询 人：___________（盖章） 
    法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）           代理人：_________（签字）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

户     名：                          户    名：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行：
    邮政编码：                          邮政编码：
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：
    电子信箱：                          电子信箱：

第二部分　通用条件

使用《建设工程造价咨询合同》GF—2015—0212中“通用条件”。

第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用________________________。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：合同专用条款，合同通用条款，招标文件、中标通知书、补充通知，投标文件及其附件，标准、规范及有关技术文件。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 国家现行的专业技术规范、规程与标准。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：待定。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：无。

2.4委托人代表
    委托人代表为：__________________，其权限范围：_________________

___________________________________________________________________。

2.5答复

委托人同意在3日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有编制或审核工程造价资格条件，团队人员的数量为_________人。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_____________________________________________________________。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：无。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：待定。

3.1.5咨询团队人员应当具备以下职业要求：（1）遵守法律法规和审计准则；（2）恪守审计职业道德；（3）保持审计独立性；（4）具备必需的职业胜任能力。

3.1.6咨询团队人员不得有下列情形之一：（1）被刑事处罚的；（2）被劳动教养的；（3）被行政拘留的；（4）审计独立性可能受到损害的；（5）法律规定不得从事公务的其他情形。
3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：待定。咨询人向委托人提供的资料还包括：待定。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见附录B。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后1日内给予书面答复。

3.2.5咨询人出具的造价咨询结果，经过委托人复核后，咨询人造价咨询结果超过委托人复核结果5%时，扣减全部服务费；咨询人造价咨询结果超过委托人复核结果大于2%小于5%时，扣减全部服务费的10%。
3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：国家现行的专业技术规范、规程与标准。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后10日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为现场移交。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：无。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：无。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：无。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：咨询人应当按照3.2.2规定的时间向委托人提供工作成果并取得委托人书面确认，逾期的，按每天500-2000元支付违约金（具体金额由委托人视情况而定），累计逾期超过30天的（含本数），委托人有权单方解除合同，双方按咨询人实际完成且为委托人确认接收的工作量据实结算咨询费，此外咨询人需另行按合同约定的总咨询金额的10%向委托人支付违约金。

4.2.2咨询人向委托人提供工作成果存在错误的，咨询人须在接到通知后   小时内予以修改，修改后仍存在错误的或者错误累计达   次的，委托人有权单方解除合同，双方按咨询人实际完成且为委托人确认接收的工作量据实结算咨询费，此外咨询人需另行按合同约定的总咨询金额的10%向委托人支付违约金。

4.2.3 因咨询人违约给委托人造成损失的，咨询人还需另行向委托人支付赔偿金。赔偿金额按下列方法确定并支付：按照委托人实际损失金额予以赔偿。

4.2.4咨询人对委托人应承担的责任、损失、费用等，委托人有权以应付给咨询人的任何费用中直接予以抵扣。

4.2.5咨询人在合同履行中，如有不符合合同约定行为或未按委托人要求及时完成各种编制或审核工作的，则委托人有权暂停款项支付，直至咨询人按委托人要求完成整改。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币，汇率为：/，其他约定：无。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期10日前，向委托人提交支付申请书并提供足额合法有效的发票，否则委托人有权拒绝支付。咨询人提供的发票若非合法有效，则委托人在任何时候均有权要求咨询人重新开具，咨询人立即退还委托人已付全部款项，委托人并有权要求咨询人按合同总价的双倍向委托人支付违约金，虚假发票所致的行政处罚或其他后果均由咨询人承担，导致的行政、刑事责任由咨询人负责自行承担，且委托人有权视情况解除合同并追究咨询人的违约责任。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

A分标：

（1）工程量清单及招标控制价编制费＝审定的招标控制价×中标费率，招标控制价审定并经委托人书面确认后15天内一次性付清。

B分标：

（1）跟踪审计费：委托人按季度支付审计费，每季度审计费=该季度合同内的审定工程总造价×中标费率×80%+合同外的审定工程总造价×中标费率×60%。

（2）剩余跟踪审计费在最终工程结算审核完并经委托人书面确认后15天内支付。

（3）工程结算审核服务费计算式一：按工程送审总造价的0.15%计取。

（4）工程结算审核服务费计算式二：按工程结算净审减额（送审造价-审定结果）×中标费率计取。

工程结算审核服务费=计算式一+计算式二。服务费在咨询人递交成果文件并经委托人书面确认后15天内一次性付清。

以上咨询服务费包括但不限于：咨询人履行本合同所产生的一切人工、材料、辅材、交通、差旅、通讯、管理费、税金等一切相关费用。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.2 除不可抗力外，因各种原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，委托人不再另行支付任何费用。 
    6.1.4因工程规模、设计变更、服务范围及内容的变化、国家政策变化等导致咨询人的工作量增加时，委托人不再另行支付任何费用。专用条款另有约定的，从其约定。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：无。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：无。

7. 争议解决

7.2调解
    如果双方不能在30日内解决本合同争议，可以将其提交南宁市或广西区住建部门或造价部门进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：
   （1）提请南宁市仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人支付。

差旅费及相关费用的支付：无。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：无。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：咨询人在履行本合同中所知悉的一切有关信息，包括但不限于：委托人提供给咨询人的一切相关资料、各工程参与投标单位、条件、标底以及相关信息、在施工审核阶段有关工程进度、进度款审核以及结算相关信息资料等。咨询人违反保密义务造成委托人损失的（包括直接和间接损失），咨询人承担赔偿责任。
    咨询人申明的保密事项和期限：无。             
    第三人申明的保密事项和期限：无。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在1日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________，传真            。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________，传真            。

以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当时视为送达；以电子邮件地址发送通知的，发送时间即视为对方收到通知的时间，发送内容即视为通知内容；通过传真方式的，在发出传真时视为送达。

一方如果变更接收人、送达地址、邮箱地址、传真的，应当及时书面通知对方。否则，对方按以上通讯方式通知变更方，均视为变更方已收到。

8.4.3双方也可以采取报纸（双方约定的发布媒体为广西日报社主办的《南国早报》）的形式发布公告和通知，报纸刊登的时间为送达时间，报纸发布的内容为公告或者通知的内容。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：经双方协商同意。

9.补充条款

(1) 咨询人应派专职造价员跟踪项目，每星期不少于一天派驻施工现场。（适用B分标）

(2)负责对工程量清单、施工签证、施工图工程量进行对比控制。定期和业主、监理、承包商开会，讨论解决工程中有关造价的问题。对于委托人要求咨询人出具相关工程预算的，咨询人须在七个工作日内出具。（适用B分标）

(3) 负责会同委托人、监理对工程进度款拨付进行严格审核并提供预付、支付工程款的依据（需在出具依据上签字），该审核需在七个工作日内完成，同时建立每月第一周第一天定期向业主汇报工程投资动态情况的制度。（适用B分标）

（4）当招标人认为审计人的业务水平未达到要求时，有权要求进行更换，咨询人接到通知后，48小时内必须更换到位，否则招标人将按1000元/次进行罚款。更换累计达   次的，委托人有权单方解除合同，双方按咨询人实际完成且为委托人确认接收的工作量据实结算咨询费，此外咨询人需另行按合同约定的总咨询金额的10%向委托人支付违约金。咨询人按4.2承担违约责任。

（5）负责由于设计变更等原因所生产的合同外工程项目的预算费用进行审核，并出具审核报告。（适用B分标）

（6）与新校区二期工程相配套的附属工程，如道路、水电管网、景观绿化等等，其预算编制、跟踪审计及结算审核的咨询服务费按相应的中标费率计取。

（7）对施工过程中设计变更及签证工程造价审核，审核结果进入工程竣工结算的，其核减额累计进入新校区二期工程最终结算审核的核减额中计算审核服务费。

（8）咨询人需在签订本合同前向委托人足额交纳履约保证金（履约保证金金额为每个分标壹万元整）。该履约保证金在履约完毕后15个工作日内，委托人将如数（无息）退回。

附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 决策阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图预算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 |  |  |  |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 |  |  |  |  |
|  | 工程实施阶段造价控制 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 |  |  |  |  |  |

注： 1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：______________________________     。

附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

附录C　委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附录D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 |  |  | 面积、型号及规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三章  本项目招标要求及技术规范

招标项目需求

A分标

一、本项目服务范围：工程预算编制包括：B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、B-2图书馆、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼（工程量清单计价法，包括招标工程量清单及招标控制价编制）。

二、严格遵守职业道德，不徇私舞弊，不接受贿赂，不接受吃请，积极维护委托方权益，优质完成委托方所委托的审计业务，严格按合同对工程进行全过程跟踪造价咨询。

三、服务期

自签订合同之日起至递交招标控制价成果文件为止。

四、其他要求

投标人提供对造价咨询结果质量的承诺函。即：造价咨询结果误差控制在5%以内，超过允许误差范围相应扣减审核费额。

B分标

一、本项目服务范围：包括B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、B-2图书馆、A-2培训中心、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼以及本项目工程相配套的附属工程，如道路、水电管网、景观绿化等等，对项目从施工到竣工结算各阶段各环节工程造价进行全过程监督和控制及审计，并从控制造价角度提出合理化建设施工,及工程结算审核。

二、严格遵守职业道德，不徇私舞弊，不接受贿赂，不接受吃请，积极维护委托方权益，优质完成委托方所委托的造价咨询业务，严格按合同对工程进行造价咨询。

三、拟投入本工程跟踪造价人员具有独立相似的工程建设项目服务业绩；具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力;具有较强的工作责任感和敬业精神。根据工程项目的需要常驻专业人员必须保证不少于1人。未经招标人书面同意不得变更造价人员，否则按1000元/人/次向招标人支付违约金。

四、主要职责范围

1、参与建设项目相关的总承包、施工、监理、材料设备采购招标文件及合同的编制。

2、参加工程例会，配合业主做好与承包方、监理方的工程协调工作。

3、咨询人在签订合同时，应附服务小组人员名单。人员安排方面，设置项目小组组长，并选派有施工现场经验、业务好、责任心强的人员，以保证更好地为业主服务。未经招标人书面同意不得变更造价人员，否则按1000元/人/次向招标人支付违约金。

五、跟踪审计的主要职责范围

1. 工程预算、标底编制（工程量清单计价法，包括招标工程量清单及招标控制价编制）

2. 项目从施工到竣工结算各阶段各环节工程造价进行全过程监督和控制。

（1）审计建设项目相关的总承包、施工、监理、材料设备采购招标文件及合同。

（2）以总承包招投标文件及合同为依据，复核、监控施工图设计是否在合理优化设计范围内。

（3）参加工程例会，配合业主做好与承包方、监理方的工程协调工作。

（4）负责工程进度款审核。按合同约定审核施工单位所报进度款,核实阶段进度报量,并签发付款意见。

（5）做好施工图变更的现场勘察，参与隐蔽工程的查看和验收。会同施工单位、监理单位、业主办理签证，并检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。配合业主完成标书以外材料、设备的市场调研询价工作。负责工程设计变更的计量，分析设计变更对造价的影响，并核定承包人对设计变更所造成费用上的增减。

（6）对施工单位报送的竣工结算根据过程跟踪审计的内容进行初步审核，出具跟踪审计意见；达到竣工结算报送竣工审计所需材料标准和需求，并配合广西壮族自治区财政厅评审中心完成工程结算造价的最终审定。

（7）咨询人在签订合同时，应附审计小组人员名单。人员安排方面，设置项目跟踪审计小组组长，并选派有施工现场经验、业务好、责任心强的人员，以保证更好地为业主服务。未经招标人书面同意不得变更审计人员，否则按1000元/人/次向招标人支付违约金。

六、服务期

自签订合同之日起至项目全部竣工结算审核完成并提交审核报告等成果文件为止。

七、其他要求

投标人提供对造价咨询结果质量的承诺函。即：造价咨询结果误差控制在5%以内，超过允许误差范围相应扣减审核费额。

第四章 投标文件格式

一、资格审查部分

二、商务标

三、技术标

封面格式

工程

投标文件

资格审查**本

项目编号：

投标人：                  		                 （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖印鉴章）

日  期：       年      月     日

目    录

一、诚信声明；

二、法定代表人身份证明（原件）；

三、投标文件签署授权委托书（原件）；

四、受委托人身份证正反面复印件；

五、营业执照副本复印件（原件备查）；

六、企业资质证书复印件（原件备查）；

七、投标保证金递交凭证复印件、基本账户开户许可证复印件（原件备查）。

八、拟委派的项目负责人注册造价师证书、高级工程师职称证书复印件（原件备查）复印件；

九、2017年1月至投标截止日期间投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）新成立的企业按实际情况提供。

十、投标人2016年财务第三方审计报告复印件，（因成立时间不足无法提供的企业不用提供)，原件备查；

十一、2017年1月至投标截止日期间投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。新成立的企业按实际情况提供。

一、诚信声明

本人        （法定代表人、身份证号码）郑重声明，本企业参加     　　招标活动所提交的所有资料、填写数据及所有包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受相关部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖公章）

年        月        日

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的                    (姓名)为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证明

投标人：(盖公章)

法定代表人(签字或盖印鉴章)：

身份证号码：

代理人(签字)：              性别：               年龄：

身份证号码：                                     职务：

授权委托日期：         年        月        日

四、受委托人身份证正反面复印件

五、营业执照副本复印件（原件备查）

六、企业资质证书复印件（原件备查）

七、投标保证金递交凭证复印件、基本账户开户许可证复印件（原件备查）

八、拟委派的项目负责人注册造价师证书、高级工程师职称证书复印件（原件备查）复印件；

九、2017年1月至投标截止日期间投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。新成立的企业按实际情况提供。

十、投标人2016年财务第三方审计报告复印件，（成立时间不足无法提供的企业不用提供)，原件备查；

十一、2017年1月至投标截止日期间投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。新成立的企业按实际情况提供。

封面格式

工程

投标文件

商务标**本

项目编号：

投标人：                  		                 （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖印鉴章）

日  期：       年      月     日

目    录

  - 投标函；

  - 投标报价表；

  - 拟派项目负责人简介；

  - 拟投入本项目实施人员一览表、实施人员的毕业证、职称证、注册证复印件；

  - 2014年1月1日至今工程量清单及招标控制价编制项目情况表。（适用A分标）

2014年1月1日至今跟踪审计或结算审计工程项目情况表。（适用B分标）

1、 投 标 函

致：    （招标人名称）

1、根据已收到的                       的招标文件，遵照法律法规的规定，我单位经考察现场和设计招标文件的投标须知、合同条款、招标要求和其他有关文件后，我方愿以费率报价，

A分标：工程量清单及招标控制价编制的费率为   %。

B分标：跟踪审计的费率为   %，工程结算总造价的费率为0.15%、工程结算净审减额的费率为    %。

进行报价，按上述合同条款、招标要求承包本项目招标范围内的所有工作，提交的各阶段成果文件符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求，并通过有关行政主管部门备案。

2、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按服务期：        ，完成本项目招标范围内的服务工作。

3、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方将与本投标函一起，提交      元人民币作为投标担保。

投 标 人：                                     （盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖印鉴章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

二、投标报价表

A分标：

| 项号 | 服务项目名称 | 投标报价费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单及招标控制价编制 |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

投标说明：

1、投标人所投的标必须加盖公章或签字，否则无签字或盖章的投标无效。

B分标：

| 项号 | 服务项目名称 | 投标报价费率 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟踪审计 |  |  |  |
| 2 | 工程结算审核 | 计算式一 | 0.15％ |  |
|  |  | 计算式二 |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

投标说明：

1、投标人所投的标必须加盖公章或签字，否则无签字或盖章的投标无效。

三、拟派项目负责人简介

姓名：                      性别：

年龄：                      学历：

专业：                      职务：

职称：                      资格证书编号：

在投标单位工作年限：

主要业绩：

| 序号 | 时间 | 项目名称及主要内容 | 项目总价 (万元) | 在该项目中任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、如负责人为两人以上，请分别填写，并注明各自负责的内容；

2、主要业绩为拟派项目负责人参加过的2014年1月1日至今类似项目。

3、请随表附上负责人的执业注册证等证书的复印件并加盖公章。

4、请随表附上类似项目的相关证明材料复印件（可以是已完成项目的中标通知书或合同复印件）。

法定代表人或授权代理人签字：

投标人盖章：                       日  期：

四、拟投入本项目的实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业及职称 | 持何种资格证书 | 从事本工作时间 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请随表附上拟投入人员的毕业证、职称证、注册证复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代理人签字：

投标人盖章：                         日  期：

五、2014年1月1日至今工程量清单及招标控制价编制项目情况表。（适用A分标）

2014年1月1日至今跟踪审计或结算审计工程项目情况表。（适用B分标）

| 工程名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同签订或中标通知书时间 | 项目负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请随表需附合同或委托书等相关证明材料复印件。

封面格式

工程

投标文件

技术标**本

项目编号：

投标人：                  		                 （盖公章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：             	          （签字或盖印鉴章）

日  期：       年      月     日

目     录

- 服务工作方案；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 对造价咨询结果质量的承诺函。

一、服务工作方案（内容自拟）

二、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

三、对造价咨询结果质量的承诺函。

第五章 评标细则及评分办法

评定中标的标准

A分标

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：综合评分法。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分…………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标服务被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业服务的，该部分服务投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该部分服务的评标报价=该部分服务的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

投标人最低报价费率

某投标人工程量清单及招标控制价编制费率报价分 =                                   ×30分

某投标人报价费率

2、企业实力分   ………………………………………………………25分

拟投入招标人委托项目的工作人员（招标人委托的项目须从投标人拟投入的工作人员中安排）。要求：签订合同前须提供拟投入人员名单送招标人审核。如不能按要求提供投入的评审人员，视为中标人违约。

(1)拟投入人员中具有注册造价工程师资格人员的（必须是在注册有效期内执业的注册造价工程师，以招标期间在中国建设工程造价管理协会http://www.ceca.org.cn/下载打印的名单为准，须提供注册造价工程师注册证书等相关材料复印件，原件备查），每有1人得1分。若1人同时具备多个专业（如土建、安装等）造价师资格的，得分可累加，每多一个专业资格加0.5分（此项满分10分）。

(2)拟投入人员中具有造价员资格的每人得0.5分，若1人同时具备多个专业（如土建、安装等）造价员资格的，每多一个专业资格加0.5分（此项满分5分）。

(3)拟投入人员中具有造价员证的人员情况，至少包括土建、安装、市政、园林等四类专业，视专业配备是否合理、人员充实情况酌情给分，每缺1个专业扣1分（此项满分4分）。

(4)拟投入人员具有工程或工程经济类中级职称的每人加1分，高级职称的每人加2分（此项满分6分）。

3、企业业绩及业务能力………………………………………………25分

（1）投标人企业2014年至今承担过0.5亿元∽1.5亿元的工程量清单及招标控制价编制业务的每个得2分，1.5亿元（含1.5亿元）∽2.5亿元的工程量清单及招标控制价编制业务的每个得3分，2.5亿元以上（含2.5亿元）的工程量清单及招标控制价编制业务的每个得4分，此项满分20分

（2）投标人企业通过ISO9000系列质量管理体系认证的（在有效期内），得1分（需提供有效的证书复印件加盖投标人公章，此项满分1分）。

（3）投标人在2016年南宁市房屋建筑和市政工程造价咨询企业信用评价中为AA等级和AAA等级的得1分，为A等级的得0.5分。

（4）投标人提供广西建设工程造价管理协会出具的诚信意见，且无不良记录的得1分。

（5）投标人2014年至今造价咨询成果获得过地市级奖项的每个得0.5分，获得过省级（直辖市、自治区）奖项的每个得1分，获得过国家级奖项的每个得2分。此项满分2分，同一奖项按最高级别计分。

4、企业服务方案分………………………………………………………20分

由评委在打分前根据投标人的投标文件中服务方案的完整度、服务承诺优劣，独立确定投标人所属档次后,在相应档次内由评委独立打分（一档0.1-5分，二档5.1-10分，三档10.1-15分，四档15.1-20分），然后取各评委打分的算术平均值作为某投标人的最终得分。

一档：有工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容，对招标范围内各项工作有重点环节（工序）咨询方案，有内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性一般，得0.1-5分。

二档：具有一定的工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容明确，对招标范围内各项工作均有可行的重点环节（工序）咨询方案，有一般的内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性好，得5.1-10分。

三档：具有针对性的工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容较明确，对招标范围内各项工作均有科学、可行的重点环节（工序）咨询方案，有完善的内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性较好，得10.1-15分。

四档：具有较高针对性的工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容很明确，对招标范围内各项工作均有完善、科学、可行的重点环节（工序）咨询方案，有很好完善的内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性很好，得15.1-20分。

（三）总得分 =1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合评分得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价得分由高到低顺序排列；得分相同且投标报价得分也相同的，按服务方案优劣顺序排列；若服务方案优劣排列相同的；按服务承诺优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为第二、第三中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为第二中标候选人。

B分标

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：综合评分法。

二、评标方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

# 1、价格分…………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标服务被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业服务的，该部分服务投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该部分服务的评标报价=该部分服务的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为价格分满分。

（7）价格分计算公式：

- 跟踪审计费率：

投标人最低跟踪审计费率

某投标人跟踪审计费率报价分 =                                        ×15分

某投标人跟踪审计费率

- 工程结算净审减额费率

投标人工程结算净审减额的费率

某投标人工程结算净审减额费率报价分 =                                        ×15分

某投标人工程结算净审减额的费率

2、企业实力分   ………………………………………………………25分

拟投入招标人委托项目的工作人员（招标人委托的项目须从投标人拟投入的工作人员中安排）。要求：签订合同前须提供拟投入人员名单送招标人审核。如不能按要求提供投入的评审人员，视为中标人违约。

(1)拟投入人员中具有注册造价工程师资格人员的（必须是在注册有效期内执业的注册造价工程师，以招标期间在中国建设工程造价管理协会http://www.ceca.org.cn/下载打印的名单为准，须提供注册造价工程师注册证书等相关材料复印件，原件备查），每有1人得1分。若1人同时具备多个专业（如土建、安装等）造价师资格的，得分可累加，每多一个专业资格加0.5分（此项满分10分）。

(2)拟投入人员中具有造价员资格的每人得0.5分，若1人同时具备多个专业（如土建、安装等）造价员资格的，每多一个专业资格加0.5分（此项满分5分）。

(3)拟投入人员中具有造价员证的人员情况，至少包括土建、安装、市政、园林等四类专业，视专业配备是否合理、人员充实情况酌情给分，每缺1个专业扣1分（此项满分4分）。

(4)拟投入人员具有工程或工程经济类中级职称的每人加1分，高级职称的每人加2分（此项满分6分）。

3、企业业绩及业务能力………………………………………………25分

（1）投标人2014年至今承担过1亿元以上（含1亿元）∽2亿元的工程项目全过程跟踪审计业务的每个得1分；承担过2亿元以上（含2亿元）的工程项目全过程跟踪审计业务的每个得2分；此项满分10分。

（2）投标人2014年至今承担过1亿元以上（含1亿元）的工程结算审核业务的每个得2分，此项满分10分。

（3）投标人企业通过ISO9000系列质量管理体系认证的（在有效期内），得1分（需提供有效的证书复印件加盖投标人公章，此项满分1分）。

（4）投标人在2016年南宁市房屋建筑和市政工程造价咨询企业信用评价中为AA等级和AAA等级的得1分，为A等级的得0.5分。

（5）投标人提供广西建设工程造价管理协会出具的诚信意见，且无不良记录的得1分。

（6）投标人2014年至今造价咨询成果获得过地市级奖项的每个得0.5分，获得过省级（直辖市、自治区）奖项的每个得1分，获得过国家级奖项的每个得2分。此项满分2分，同一奖项按最高级别计分。

4、企业服务方案分………………………………………………………20分

由评委在打分前根据投标人的投标文件中服务方案的完整度、服务承诺优劣，独立确定投标人所属档次后,在相应档次内由评委独立打分（一档0.1-5分，二档5.1-10分，三档10.1-15分，四档15.1-20分），然后取各评委打分的算术平均值作为某投标人的最终得分。

一档：有工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容，对招标范围内各项工作有重点环节（工序）咨询方案，有内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性一般，得0.1-5分。

二档：具有一定的工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容明确，对招标范围内各项工作均有可行的重点环节（工序）咨询方案，有一般的内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性好，得5.1-10分。

三档：具有针对性的工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容较明确，对招标范围内各项工作均有科学、可行的重点环节（工序）咨询方案，有完善的内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性较好，得10.1-15分。

四档：具有较高针对性的工作思路、拟投入人员安排，咨询目标、咨询服务内容很明确，对招标范围内各项工作均有完善、科学、可行的重点环节（工序）咨询方案，有很好完善的内部管理机制、服务措施、服务承诺，可操作性很好，得15.1-20分。

（三）总得分 =1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合评分得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价得分由高到低顺序排列；得分相同且投标报价得分也相同的，按服务方案优劣顺序排列；若服务方案优劣排列相同的；按服务承诺优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为第二、第三中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为第二中标候选人。

注：投标人可以同时参加多个分标的投标，但只能中1个分标，已在前面分标中标1个分标的投标人不再参加后续分标的中标候选人推荐。中标候选人推荐按A→B顺序。